## Slide 1: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: SAD (Rapid Application Development)
GVHD: Nguyễn Công Hoan
Tên Nhóm: 1234
Tên thành viên:
Dương Trí Tuệ - 16521390
Trần Xuân Bắc – 16520069
Võ Hiễn - 16520372
Vũ Nhật Nam - 16520781

## Slide 2: Định nghĩa
RAD, hoặc phát triển ứng dụng nhanh chóng, là một cách tiếp cận hướng đối tượng để phát triển hệ thống bao gồm một phương pháp phát triển cũng như các công cụ phần mềm
RAD đặc biệt thích hợp cho phần mềm phát triển được thúc đẩy bởi các yêu cầu giao diện người dung (công cụ phát triển ứng dụng nhanh)

## Slide 3: Giai Đoạn RAD
Có ba giai đoạn rộng với RAD:
Lập kế hoạch yêu cầu
Xưởng thiết kế RAD
Thực hiện

## Slide 4: Yêu cầu lập kế hoạch giai đoạn
Người dùng và nhà phân tích đáp ứng để xác định mục tiêu của ứng dụng hoặc hệ thống
Hướng tới giải quyết các vấn đề kinh doanh

## Slide 5: RAD Design Workshop
Thiết kế và tinh chỉnh pha
Sử dụng các hệ thống hỗ trợ quyết định nhóm để giúp người dùng đồng ý về thiết kế
Các lập trình viên và nhà phân tích có thể xây dựng và trình bày các biểu diễn trực quan về thiết kế và quy trình làm việc cho người dùng
Người dùng phản hồi các nguyên mẫu hoạt động thực tế
Các nhà phân tích tinh chỉnh các mô-đun được thiết kế dựa trên phản hồi của người dùng

## Slide 6: Giai đoạn thực hiện
Khi các hệ thống được xây dựng và tinh chế, các hệ thống mới hoặc một phần hệ thống được kiểm tra và giới thiệu cho tổ chức
Khi tạo hệ thống mới, không cần phải chạy các hệ thống cũ song song

## Slide 7: Martin tiếp cận RAD
Cách tiếp cận Martin với RAD bao gồm bốn giai đoạn:
Lập kế hoạch yêu cầu
Thiết kế người dùng
Xây dựng
Cutover

## Slide 8: RAD và SDLC
Các công cụ RAD được sử dụng để tạo các màn hình và thể hiện dòng chảy tổng thể của ứng dụng
Người dùng phê duyệt thiết kế và đăng xuất trên mô hình trực quan
Việc thực hiện ít căng thẳng hơn vì người dùng đã giúp thiết kế các khía cạnh kinh doanh của hệ thống

## Slide 9: Khi nào nên sử dụng RAD
RAD được sử dụng khi
Nhóm nghiên cứu bao gồm các lập trình viên và nhà phân tích có kinh nghiệm với nó
Có những lý do nhấn để tăng tốc phát triển ứng dụng
Dự án liên quan đến một ứng dụng thương mại điện tử mới và cần kết quả nhanh chóng
Người dùng tinh vi và gắn bó cao với mục tiêu của công ty

## Slide 10: Sử dụng RAD trong SDLC
RAD rất mạnh khi được sử dụng trong SDLC
Nó có thể được sử dụng như một công cụ để cập nhật, cải tiến, hoặc đổi mới các phần được lựa chọn của hệ thống

## Slide 11: Nhược điểm của RAD
Có thể thử và vội vàng dự án quá nhiều
Được ghi chép một cách gọn gàng
Có thể không giải quyết các vấn đề về doanh nghiệp
Đường cong học tập tiềm năng dốc cho các lập trình viên thiếu kinh nghiệm với các công cụ RAD